REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DUBRAVICA

Općinsko vijeće

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine” broj  68/18, 110/18, 32/20) i članka 21. Statuta Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica” broj 01/2021, 03/2024, 04/2025) Općinsko vijeće Općine Dubravica na svojoj 05. sjednici održanoj 16. prosinca 2025. godine donosi

PROGRAM

GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2026. GODINU

Članak 1.

- OPĆA ODREDBA

Ovim Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2026. godinu određuje se građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) na području Općine Dubravica (u daljnjem tekstu: općina) za 2026. godinu za:

  - građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja,

  - postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

Program sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

- GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

Gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja u ukupnom iznosu od 1.247.265,14 €, financirat će se iz:

općih prihoda i primitaka u iznosu od 56.745,00 €,

prihoda od komunalne naknade i komunalnog doprinosa u iznosu od 1.110,00 €,

ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 23.521,00 € ,

vlastitih prihoda u iznosu od 24.000,00 €

ostale pomoći u iznosu od 143.560,41 €,

pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje EU projekata u iznosu od 19.955,12 €,

fondovi EU u iznosu od 414.089,59 €,

Europski fond za regionalni razvoj u iznosu od 541.062,80  €,

Namjenski primici od zaduživanja u iznosu od 23.221,22  €, kako slijedi:

1. Javna rasvjeta - gradnja građevine komunalne infrastrukture koja će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja u ukupnom iznosu od 4.000,00 €, financirat će se iz:

općih prihoda i primitaka u iznosu od 2.000,00 €

ostalih prihoda za posebne namjene u iznosu od 890,00 €

prihoda od komunalne naknade i komunalnog doprinosa u iznosu od 1.110,00 €

Opseg poslova: postavljanje novih rasvjetnih svjetiljki na nerazvrstanim cestama (Rozganska cesta – 12 rasvjetnih tijela)

| Red.br. | Naziv, opseg poslova, izvori financiranja | Procjena troškova građenja u eurima (€) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Proširenje javne rasvjete Opseg poslova: postavljanje novih rasvjetnih svjetiljki na nerazvrstanim cestama (Rozganska cesta – 12 rasvjetnih tijela) | 4.000,00 € |
| 1.1. | Izvor financiranja: opći prihodi i primici | 2.000,00 € |
| 1.2. | Izvor financiranja: ostali prihodi za posebne namjene | 890,00 € |
| 1.3. | Izvor financiranja: prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa | 1.110,00 € |
| Sveukupno Javna rasvjeta |  | 4.000,00 € |
| Sveukupno izvor financiranja: opći prihodi i primici |  | 2.000,00 € |
| Sveukupno izvor financiranja: ostali prihodi za posebne namjene |  | 890,00 € |
| Sveukupno izvor financiranja: prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa |  | 1.110,00 € |

2. Izgradnja javnih površina - gradnja građevine komunalne infrastrukture koja će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja u ukupnom iznosu od 2.400,00 €, financirat će se iz:

općih prihoda i primitaka u iznosu od 2.400,00 €

Opseg poslova: nabava ukrasnog bilja za Park Pavao Štoos

| Red.br. | Naziv | Procjena troškova građenja u eurima (€) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Uređenje okoliša poslovne zgrade Opseg poslova: nabava ukrasnog bilja za Park Pavao Štoos | 2.400,00 € |
| 1.1. | Izvor financiranja: opći prihodi i primici | 2.400,00 € |
| Sveukupno Izgradnja javnih površina |  | 2.400,00 € |
| Sveukupno izvor financiranja: opći prihodi i primici |  | 2.400,00 € |

3. Prometna signalizacija - gradnja građevine komunalne infrastrukture koja će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja u ukupnom iznosu od 1.961,00 €, financirat će se iz:

općih prihoda i primitaka u iznosu od 1.830,00 €

ostalih prihoda za posebne namjene u iznosu od 131,00 €

Opseg poslova: nabava prometnih znakova (prometni znak „divljač na cesti”) i tabli sa oznakama ulice (Stara Sutla) te po potrebi vertikalna ili horizontalna signalizacija

| Red.br. | Naziv | Procjena troškova građenja u eurima (€) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prometna signalizacija Opseg poslova: nabava prometnih znakova (prometni znak „divljač na cesti”) i tabli sa oznakama ulice (Stara Sutla) te po potrebi vertikalna ili horizontalna signalizacija | 1.961,00 € |
| 1.1. | Izvor financiranja: opći prihodi i primici | 1.830,00 € |
| 1.2. | Izvor financiranja: ostali prihodi za posebne namjene | 131,00 € |
| Sveukupno Izgradnja javnih površina |  | 1.961,00 € |
| Sveukupno izvor financiranja: opći prihodi i primici |  | 1.830,00 € |
| Sveukupno izvor financiranja: ostali prihodi za posebne namjene |  | 131,00 € |

4. Izgradnja nerazvrstane ceste do sportsko-rekreacijskog centra - gradnja građevine komunalne infrastrukture koja će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja u ukupnom iznosu od 32.000,00 €, financirat će se iz:

Općih prihoda i primitaka u iznosu od 20.000,00 €

Vlastitih prihoda u iznosu od 12.000,00 €

Opseg poslova: izrada projektne dokumentacije za izgradnju pristupnog puta s komunalnom infrastrukturom prema Sportsko-rekreacijskom centru Dubravica (izrada glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju pristupnog puta prema budućem Sportsko-rekreacijskom centru Dubravica, izrada glavnog projekta vodoopskrbnog cjevovoda s troškovnikom, izrada glavnog projekta odvodnje s troškovnikom, izrada glavnog projekta javne rasvjete s troškovnikom) te otkup zemljišta u svrhu izgradnje pristupnog puta (otkup cca 850 m2 zemljišta)

| Red.br. | Naziv, opseg poslova, izvori financiranja | Procjena troškova građenja u eurima (€) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Izgradnja nerazvrstane ceste do sportsko-rekreacijskog centra Opseg poslova: izrada projektne dokumentacije za izgradnju pristupnog puta s komunalnom infrastrukturom prema Sportsko-rekreacijskom centru Dubravica te otkup zemljišta u svrhu izgradnje pristupnog puta (otkup cca 850 m2 zemljišta) | 32.000,00 € |
| 1.1. | Izvor financiranja: opći prihodi i primici | 20.000,00 € |
| 1.2. | Izvor financiranja: vlastiti prihodi | 12.000,00 € |
| Sveukupno Izgradnja nerazvrstane ceste do sportsko-rekreacijskog centra |  | 32.000,00 € |
| Sveukupno izvor financiranja: opći prihodi i primici |  | 20.000,00 € |
| Sveukupno izvor financiranja: vlastiti prihodi |  | 12.000,00 € |

5. Izgradnja biciklističke staze SUTLA ROAD- gradnja građevine komunalne infrastrukture koja će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja u ukupnom iznosu od 634.239,14 €, financirat će se iz:

Pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje EU projekata iznosu od u iznosu od 19.955,12 €

Ostale pomoći u iznosu od 50.000,00 €

Europski fond za regionalni razvoj u iznosu od 541.062,80  €

Namjenski primici od zaduživanja u iznosu od 23.221,22  €

Opseg poslova: građenje komunalne infrastrukture – izgradnja biciklističke staze SUTLA ROAD dužine cca 2,40 km, kroz naselje Prosinec i naselje Vučilčevo, projekt koji obuhvaća trošak izgradnje i opremanje (priprema gradilišta, zemljani radovi, izvedba konstrukcije biciklističke staze, izrada elemenata odvodnje i oprema (prometni znakovi-10 kom; info panoi-5 kom; info ploče-5 kom; info pano o EU financiranju-5 kom; stalak za bicikle-2 kom; klupe i stol za odmor-2 kom; autonomni sustav s kamerom za bilježenje prolaska biciklista-1 kom), uređenje prostora i geodetska snimka izvedenog stanja), stručni nadzor nad izvođenjem radova, upravljanje projekom (tehnička pomoć za prijavu i vođenje projekta) ITU-Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Zagreb, horizontalne aktivnosti projekta (izrada Plana za odvojeno prikupljanje i skladištenje otpada), promidbžu i vidljivost projekta (pripema i objava članka u lokalnom tisku – 2 kom; priprema i montaža objave na regionalnoj TV postaji-1 kom; grafička priprema, dizajn i tiskanje letaka-420 kom; konferencija za medije-1 kom; oznake vidljivosti (naljepnice) za postavljenu opremu-50 kom) te izravne troškove osoblja (2% za izravne troškove osoblja).

| Red.br. | Naziv, opseg poslova, izvori financiranja | Procjena troškova građenja u eurima (€) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Izgradnja i opremanje biciklističke staze SUTLA ROAD Opseg poslova: građenje komunalne infrastrukture - izgradnja biciklističke staze SUTLA ROAD dužine cca 2,40 km, kroz naselje Prosinec i naselje Vučilčevo | 573.890,63 € |
| 1.1. | Izvor financiranja: Pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje EU projekata | 18.353,12 € |
| 1.2. | Izvor financiranja: Ostale pomoći | 46.000,00 € |
| 1.3. | Izvor financiranja: Europski fond za regionalni razvoj | 487.807,04 € |
| 1.4. | Izvor financiranja: Namjenski primici od zaduživanja | 21.730,47 € |
| 2. | Stručni nadzor – izgradnja biciklistička staza SUTLA ROAD Opseg poslova: trošak stručnog nadzora nad izvođenjem radova izgradnje biciklističke staze | 18.750,00 € |
| 2.1. | Izvor financiranja: Pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje EU projekata | 500,00 € |
| 2.2. | Izvor financiranja: Ostale pomoći | 1.875,00 € |
| 2.3. | Izvor financiranja: Europski fond za regionalni razvoj | 15.937,50 € |
| 2.4. | Izvor financiranja: Namjenski primici od zaduživanja | 437,50 € |
| 3. | Upravljanje projektom biciklističke staze SUTLA ROAD Opseg poslova: tehnička pomoć za prijavu i vođenje projekta ITU-Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Zagreb | 20.000,00 € |
| 3.1. | Izvor financiranja: Pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje EU projekata | 1.000,00 € |
| 3.2. | Izvor financiranja: Ostale pomoći | 1.000,00 € |
| 3.3. | Izvor financiranja: Europski fond za regionalni razvoj | 17.000,00 € |
| 3.4. | Izvor financiranja: Namjenski primici od zaduživanja | 1.000,00 € |
| 4. | Horizontalne aktivnosti biciklističke staze SUTLA ROAD Opseg poslova: izrada Plana za odvojeno prikupljanje i skladištenje otpada | 800,00 € |
| 4.1. | Izvor financiranja: Pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje EU projekata | 30,00 € |
| 4.2. | Izvor financiranja: Ostale pomoći | 64,00 € |
| 4.3. | Izvor financiranja: Europski fond za regionalni razvoj | 680,00 € |
| 4.4. | Izvor financiranja: Namjenski primici od zaduživanja | 26,00 € |
| 5. | Promidžba i vidljivost biciklističke staze SUTLA ROAD Opseg poslova: pripema i objava članka u lokalnom tisku – 2 kom; priprema i montaža objave na regionalnoj TV postaji-1 kom; grafička priprema, dizajn i tiskanje letaka-420 kom; konferencija za medije-1 kom; oznake vidljivosti (naljepnice) za postavljenu opremu-50 kom | 7.735,00 € |
| 5.1. | Izvor financiranja: Pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje EU projekata | 72,00 € |
| 5.2. | Izvor financiranja: Ostale pomoći | 1.061,00 € |
| 5.3. | Izvor financiranja: Europski fond za regionalni razvoj | 6.574,75 € |
| 5.4. | Izvor financiranja: Namjenski primici od zaduživanja | 27,25 € |
| 6. | Izravni troškovi osoblja Opseg poslova: 2% za izravne troškove osoblja | 13.063,51 € |
| 6.1. | Izvor financiranja: Europski fond za regionalni razvoj | 13.063,51 € |
| Sveukupno Izgradnja biciklističke staze SUTLA ROAD |  | 634.239,14 € |
| Sveukupno izvor financiranja: Pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje EU projekata |  | 19.955,12 € |
| Sveukupno izvor financiranja: Ostale pomoći |  | 50.000,00 € |
| Sveukupno izvor financiranja: Europski fond za regionalni razvoj |  | 541.062,80 € |
| Sveukupno izvor financiranja: Namjenski primici od zaduživanja |  | 23.221,22 € |

6. Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Dubravici k.č.br. 72/8 - gradnja građevine komunalne infrastrukture koja će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja u ukupnom iznosu od 77.275,00 €, financirat će se iz:

Fondovi EU u iznosu od 53.314,59

Ostale pomoći u iznosu od 23.960,41

Opseg poslova: građenje komunalne infrastrukture – izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Dubravici k.č.br. 72/8, u naselju Dubravica, EU projekt koji obuhvaća trošak izgradnje i opremanja dječjeg igrališta povšine 532 m2 i postava 3 sprave za igranje-penjalica, tobogan i ljuljačka te 2. klupe sa naslonom, stručni nadzor nad izvođenjem radova, trošak pripreme i provedbe postupaka javne nabave, trošak marketinške promocije aktivnosti, trošak pripreme dokumentacije za prijavu projekta na javni natječaj LAG SAVA, izrada projektne dokumentacije (izrada glavnog projekta i troškovnika radova)

| Red.br. | Naziv, opseg poslova, izvori financiranja | Procjena troškova građenja u eurima (€) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Građevinski radovi - Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Dubravici k.č.br. 72/8 Opseg poslova: građenje komunalne infrastrukture – izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Dubravici k.č.br. 72/8, u naselju Dubravica, EU projekt koji obuhvaća trošak izgradnje i opremanja dječjeg igrališta povšine 532 m2 i postava 3 sprave za igranje-penjalica, tobogan i ljuljačka te 2. klupe sa naslonom | 64.050,00 € |
| 1.1. | Izvor financiranja: Fondovi EU | 42.989,59 € |
| 1.2. | Izvor financiranja: ostale pomoći | 21.060,41 € |
| 2. | Stručni nadzor – Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Dubravici k.č.br. 72/8 Opseg poslova: trošak stručnog nadzora nad izvođenjem radova izgradnje dječjeg igrališta u Dubravici | 1.500,00 € |
| 2.1. | Izvor financiranja: Fondovi EU | 1.000,00 € |
| 2.2. | Izvor financiranja: ostale pomoći | 500,00 € |
| 3. | Trošak pripreme i prov. post. j.n.-Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Dubravici k.č.br. 72/8 Opseg poslova: Trošak pripreme i prov. post. j.n.-Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Dubravici k.č.br. 72/8 | 2.700,00 € |
| 3.1. | Izvor financiranja: Fondovi EU | 2.000,00 € |
| 3.2. | Izvor financiranja: ostale pomoći | 700,00 € |
| 4. | Trošak mark.-promot. aktivnosti-Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Dubravici k.č.br. 72/8 Opseg poslova: Trošak mark.-promot. aktivnosti-Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Dubravici k.č.br. 72/8 | 1.700,00 € |
| 4.1. | Izvor financiranja: Fondovi EU | 700,00 € |
| 4.2. | Izvor financiranja: ostale pomoći | 1.000,00 € |
| 5. | Trošak pripr. dok. za prij na Lag natječaj-Izgradnja i opre. dječ. igrališta u Dubravici k.č.br.72/8 Opseg poslova: Trošak pripr. dok. za prij na Lag natječaj-Izgradnja i opre. dječ. igrališta u Dubravici k.č.br.72/8 | 1.700,00 € |
| 5.1. | Izvor financiranja: Fondovi EU | 1.000,00 € |
| 5.2. | Izvor financiranja: ostale pomoći | 700,00 € |
| 6. | Projektna dokumentacija-Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Dubravici k.č.br. 72/8 Opseg poslova: izrada glavnog projekta i troškovnika radova za projekt Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Dubravici k.č.br. 72/8 | 5.625,00 € |
| 6.1. | Izvor financiranja: Fondovi EU | 5.625,00 € |
| Sveukupno Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Dubravici k.č.br. 72/8 |  | 77.275,00 € |
| Sveukupno izvor financiranja: Fondovi EU |  | 53.314,59 € |
| Sveukupno izvor financiranja: ostale pomoći |  | 23.960,41 € |

7. Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta – Bobovec Rozganski - gradnja građevine komunalne infrastrukture koja će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja u ukupnom iznosu od 99.000,00 €, financirat će se iz:

Općih prihoda i primitaka u iznosu od 17.400,00 €

Vlastitih prihoda u iznosu od 12.000,00 €

Ostale pomoći u iznosu od 69.600,00 €

Opseg poslova: otkup zemljišta na kojem će se graditi komunalna infrastruktura-dječje igralište u naselju Bobovec Rozganski (cca 500 m2); izgradnja i opremanje dječjeg igrališta, stručni nadzor nad izvođenjem radova i izrada projektne dokumentacije (glavni projekt i troškovnik radova)

| Red.br. | Naziv, opseg poslova, izvori financiranja | Procjena troškova građenja u eurima (€) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Građevinski radovi Opseg poslova: izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u naselju Bobovec Rozganski | 80.000,00 € |
| 1.1. | Izvor financiranja: opći prihodi i primici | 16.000,00 € |
| 1.2. | Izvor financiranja: Ostale pomoći | 64.000,00 € |
| 2. | Stručni nadzor Opseg poslova: stručni nadzor nad izgradnjom i opremanjem dječjeg igrališta u naselju Bobovec Rozganski | 2.000,00 € |
| 2.1. | Izvor financiranja: opći prihodi i primici | 400,00 € |
| 2.2. | Izvor financiranja: Ostale pomoći | 1.600,00 € |
| 3. | Projektna dokumentacija Opseg poslova: glavni projekt i troškovnik radova | 5.000,00 € |
| 3.1. | Izvor financiranja: opći prihodi i primici | 1.000,00 € |
| 3.2. | Izvor financiranja: Ostale pomoći | 4.000,00 € |
| 4. | Otkup zemljišta za dječje igralište Bobovec Rozganski Opseg poslova: otkup zemljišta od cca 500 m2 | 12.000,00 € |
| 4.1. | Izvor financiranja: vlastiti prihodi | 12.000,00 € |
| Sveukupno Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta – Bobovec Rozganski |  | 99.000,00 € |
| Sveukupno izvor financiranja: Opći prihodi i primici |  | 17.400,00 € |
| Sveukupno izvor financiranja: Vlastiti prihodi |  | 12.000,00 € |
| Sveukupno izvor financiranja: Ostale pomoći |  | 69.600,00 € |

8. Izgradnja grobnih mjesta i pješačkih staza - gradnja građevine komunalne infrastrukture koja će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja u ukupnom iznosu od 22.500,00 €, financirat će se iz:

Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 22.500,00 €

Opseg poslova: izgradnja novih grobnih mjesta (6 grobnih mjesta-betonski okvir) na novom groblju u Rozgi te uređenje pješačkih staza između grobnih mjesta (sijanje trave-200 m2)

| Red.br. | Naziv, opseg poslova, izvori financiranja | Procjena troškova građenja u eurima (€) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Izgradnja grobnih mjesta Opseg poslova: izgradnja novih grobnih mjesta na novom groblju u Rozgi (6 grobnih mjesta-betonski okvir) | 12.500,00 € |
| 1.1. | Izvor financiranja: Ostali prihodi za posebne namjene | 12.500,00 € |
| 2. | Izgradnja pješačkih staza na novom dijelu groblja Opseg poslova: sijanje trave radi uređenja staza na novom groblju u Rozgi (cca 200 m2Ž) | 10.000,00 € |
| 2.1. | Izvor financiranja: Ostali prihodi za posebne namjene | 10.000,00 € |
| Sveukupno Izgradnja grobnih mjesta i pješačkih staza |  | 22.500,00 € |
| Sveukupno izvor financiranja: Ostali prihodi za posebne namjene |  | 22.500,00 € |

9. Razvoj zelene urbane obnove Općine - gradnja građevine komunalne infrastrukture koja će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja u ukupnom iznosu od 371.500,00 €, financirat će se iz:

Općih prihoda i primitaka u iznosu od 10.725,00 €

Fondovi EU u iznosu od 360.775,00 €

Opseg poslova: u svrhu prijave na EU natječaj: Razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima”, PK.3.7.08 planira se izrada Strategije zelene urbane obnove Općine Dubravica, trošak konzultantskih usluga glede prijave na natječaj, izrada projektne dokumentacije zelene urbane obnove, izgradnja i opremanje zelene obnove na području općine (500 kom biljaka/stabala), stručni nadzor nad izvođenjem radova, promidžba i vidljivost projekta

| Red.br. | Naziv, opseg poslova, izvori financiranja | Procjena troškova građenja u eurima (€) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konzultantske usluge Opseg poslova: izrada projektne prijave na EU natječaj: Razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima”, PK.3.7.08 | 7.500,00 € |
| 1.1. | Izvor financiranja: Opći prihodi i primici | 1.125,00 € |
| 1.2. | Izvor financiranja: Fondovi EU | 6.375,00 € |
| 2. | Strategija zelene urbane obnove Općine Dubravica Opseg poslova: izrada strategije radi prijave na EU natječaj: Razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima”, PK.3.7.08 | 25.000,00 € |
| 2.1. | Izvor financiranja: Opći prihodi i primici | 3.750,00 € |
| 2.2. | Izvor financiranja: Fondovi EU | 21.250,00 € |
| 3. | Promidžba i vidljivost Opseg poslova: pripema i objava članka u lokalnom tisku – 2 kom; priprema i montaža objave na regionalnoj TV postaji-1 kom; grafička priprema, dizajn i tiskanje letaka-420 kom; konferencija za medije-1 kom; oznake vidljivosti (naljepnice) za postavljenu opremu-50 kom | 7.000,00 € |
| 3.1. | Izvor financiranja: Opći prihodi i primici | 1.050,00 € |
| 3.2. | Izvor financiranja: Fondovi EU | 5.950,00 € |
| 4. | Stručni nadzor Opseg poslova: stručni nadzor nad izvođenjem radova i opremanjem | 6.000,00 € |
| 4.1. | Izvor financiranja: Opći prihodi i primici | 900,00 € |
| 4.2. | Izvor financiranja: Fondovi EU | 5.100,00 € |
| 5. | Projektna dokumentacija zelene urbane obnove Opseg poslova: izrada projektne dokumentacije (glavni projekt, troškovnik) | 26.000,00 € |
| 5.1. | Izvor financiranja: Opći prihodi i primici | 3.900,00 € |
| 5.2. | Izvor financiranja: Fondovi EU | 22.100,00 € |
| 6. | Izgradnja i opremanje Opseg poslova: izgradnja zelene urbane obnove na području općine te opremanje sa stablima, biljkama (500 kom) | 300.000,00 € |
| 6.1. | Izvor financiranja: Fondovi EU | 300.000,00 € |
| Sveukupno Razvoj zelene urbane obnove Općine |  | 371.500,00 € |
| Sveukupno izvor financiranja: Opći prihodi i primici |  | 10.725,00 € |
| Sveukupno izvor financiranja: Fondovi EU |  | 360.775,00 € |

10. Evidentiranje komunalne infrastrukture u katastar i zemljišne knjige - gradnja građevine komunalne infrastrukture koja će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja u ukupnom iznosu od 2.390,00 €, financirat će se iz:

općih prihoda i primitaka u iznosu od 2.390,00 €

Opseg poslova: izrada geodetskog elaborata izvedenog stanja komunalne infrastrukture (staro groblje u Rozgi) u svrhu proglašenja komunalne infrastrukture kao javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine Dubravica te u svrhu evidentiranja u katastru i zemljišnoj knjizi

| Red.br. | Naziv, opseg poslova, izvori financiranja | Procjena troškova građenja u eurima (€) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Geodetski elaborat kom.infr.za upis u ZK i katastar Opseg poslova: izrada geodetskog elaborata izvedenog stanja komunalne infrastrukture (staro groblje u Rozgi) u svrhu proglašenja komunalne infrastrukture kao javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine Dubravica te u svrhu evidentiranja u katastru i zemljišnoj knjizi | 2.390,00 € |
| 1.1. | Izvor financiranja: opći prihodi i primici | 2.390,00 € |
| Sveukupno Evidentiranje komunalne infrastrukture u katastar i zemljišne knjige |  | 2.390,00 € |
| Sveukupno izvor financiranja: opći prihodi i primici |  | 2.390,00 € |

- POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije u ukupnom iznosu od 546.722,50 €, financirat će se iz:

općih prihoda i primitaka u iznosu od 96.800,00 €

prihoda od komunalne naknade i komunalnog doprinosa u iznosu od 13.820,00 €

ostalih pomoći u iznosu od 396.102,50 €

pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 40.000,00  €

1. 	Rekonstrukcija Kumrovečke ceste izgradnjom nogostupa – V. Faza - postojeća građevina komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati u ukupnom iznosu od 82.000,00 €, financirat će se iz:

prihoda od komunalne naknade komunalnog doprinosa u iznosu od 9.820,00 €,

ostalih pomoći u iznosu od 72.180,00 €

Opseg poslova: nastavak izvođenja radova rekonstrukcije Kumrovečke ceste u naselju Bobovec Rozganski u svrhu izgradnje nogostupa u dužini od 210 m, na k.č.br. 2244/2 k.o. Dubravica (županijska cesta ŽC 2186), usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova rekonstrukcije Kumrovečke ceste izgradnjom nogostupa

| Red.br. | Naziv, opseg poslova, izvori financiranja | Procjena troškova rekonstrukcije u eurima (€) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rekonstrukcija Kumrovečke ceste izgradnjom nogostupa – V. faza Opseg poslova: nastavak izvođenja radova rekonstrukcije Kumrovečke ceste u naselju Bobovec Rozganski u svrhu izgradnje nogostupa u dužini od 210 m, na k.č.br. 2244/2 k.o. Dubravica (županijska cesta ŽC 2186) | 80.200,00 € |
| 1.1. | Izvor financiranja: prihod od komunalne naknade i komunalnog doprinosa | 8.020,00 € |
| 1.2. | Izvor financiranja: ostale pomoći | 72.180,00 € |
| 2. | Stručni nadzor - Rekonstrukcija Kumrovečke ceste izgradnjom nogostupa – V. faza Opseg poslova: usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova rekonstrukcije Kumrovečke ceste u naselju Bobovec Rozganski u svrhu izgradnje nogostupa u dužini od 210 m, na k.č.br. 2244/2 k.o. Dubravica (županijska cesta ŽC 2186) | 1.800,00 € |
| 2.1. | Izvor financiranja: ostale pomoći | 1.800,00 € |
| Sveukupno Rekonstrukcija Kumrovečke ceste izgradnjom nogostupa – V. faza |  | 82.000,00 € |
| Sveukupno izvor financiranja: prihod od komunalne naknade i komunalnog doprinosa |  | 9.820,00 € |
| Sveukupno izvor financiranja: ostale pomoći |  | 72.180,00 € |

2. 	Sanacija nerazvrstane ceste Ul. Sv. Vida (od Kumrovečke ceste do kbr. 11a) - postojeća građevina komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati u ukupnom iznosu od 42.000,00 €, financirat će se iz:

Prihoda od komunalne naknade i komunalnog doprinosa u iznosu od 4.000,00 €,

Općih prihoda i primitaka u iznosu od 2.000,00  €,

Ostale pomoći pomoći u iznosu od 36.000,00 €

Opseg poslova: izvođenje radova na rekonstrukciji nerazvrstane ceste Ulica Svetog Vida u naselju Bobovec Rozganski u dužini 450 m – skidanje habajućeg sloja asfalta i ugradnja novog, izradu bankina i popravak oborinske odvodnje, trošak usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji nerazvrstane ceste Ul. Sv. Vida (od Kumrovečke ceste do kbr. 11a) te trošak izrade projektne dokumentacije za sanaciju ceste (troškovnik radova)

| Red.br. | Naziv, opseg poslova, izvori financiranja | Procjena troškova rekonstrukcije u eurima (€) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Građevinski radovi – Ul. Sv. Vida (od Kumrovečke ceste do kbr. 11a) Opseg poslova: izvođenje radova na rekonstrukciji nerazvrstane ceste Ulica Svetog Vida u naselju Bobovec Rozganski u dužini 450 m – skidanje habajućeg sloja asfalta i ugradnja novog, izradu bankina i popravak oborinske odvodnje | 40.000,00 € |
| 1.1. | Izvor financiranja: prihod od komunalne naknade i komunalnog doprinosa | 4.000,00 € |
| 1.2. | Izvor financiranja: ostale pomoći | 36.000,00 € |
| 2. | Stručni nadzor - Ul. Sv. Vida (od Kumrovečke ceste do kbr. 11a) Opseg poslova: trošak usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji nerazvrstane ceste Ul. Sv. Vida (od Kumrovečke ceste do kbr. 11a) | 1.000,00 € |
| 2.1. | Izvor financiranja: opći prihodi i primici | 1.000,00 € |
| 3. | Projektna dokumentacija – Sanacija NC Ulica Sv. Vida (od Kumrovečke ceste do kbr. 11a) Opseg poslova: trošak izrade projektne dokumentacije za sanaciju ceste (troškovnik radova) | 1.000,00 € |
| 3.1. | Izvor financiranja: opći prihodi i primici | 1.000,00 € |
| Sveukupno Sanacija nerazvrstane ceste Ul. Sv. Vida (od Kumrovečke ceste do kbr. 11a) |  | 42.000,00 € |
| Sveukupno izvor financiranja: opći prihodi i primici |  | 2.000,00 € |
| Sveukupno izvor financiranja: prihod od komunalne naknade i komunalnog doprinosa |  | 4.000,00 € |
| Sveukupno izvor financiranja: ostale pomoći |  | 36.000,00 € |

3. 	Sanacija klizišta u ulici Horvatov brijeg - postojeća građevina komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati u ukupnom iznosu od 332.000,00 €, financirat će se iz:

Općih prihoda i primitaka u iznosu od 68.000,00  €,

Ostale pomoći u iznosu od 264.000,00 €

Opseg poslova: izvođenje radova na rekonstrukciji i sanaciji klizišta nerazvrstane ceste Horvatov brijeg u naselju Bobovec Rozganski u dužini 900 m – skidanje habajućeg sloja asfalta i ugradnja novog, izradu bankina i popravak oborinske odvodnje, gabionski zidovi, trošak usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji nerazvrstane ceste Horvatov brijeg te trošak provođenja postupaka javne nabave

| Red.br. | Naziv, opseg poslova, izvori financiranja | Procjena troškova rekonstrukcije u eurima (€) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Građevinski radovi – Sanacija klizišta u ulici Horvatov brijeg Opseg poslova: izvođenje radova na rekonstrukciji i sanaciji klizišta nerazvrstane ceste Horvatov brijeg u naselju Bobovec Rozganski u dužini 900 m – skidanje habajućeg sloja asfalta i ugradnja novog, izradu bankina i popravak oborinske odvodnje, gabionski zidovi | 320.000,00 € |
| 1.1. | Izvor financiranja: Opći prihodi i primici | 64.000,00 € |
| 1.2. | Izvor financiranja: ostale pomoći | 256.000,00 € |
| 2. | Stručni nadzor - Sanacija klizišta u ulici Horvatov brijeg Opseg poslova: trošak usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i sanaciji klizišta nerazvrstane ceste Horvatov brijeg | 10.000,00 € |
| 2.1. | Izvor financiranja: opći prihodi i primici | 2.000,00 € |
| 2.2. | Izvor financiranja: ostale pomoći | 8.000,00 € |
| 3. | Trošak provođenja postupka javne nabave Opseg poslova: konzultantske usluge za provedbu postupka javne nabave na EOJN za izvođenje radova | 2.000,00 € |
| 3.1. | Izvor financiranja: opći prihodi i primici | 2.000,00 € |
| Sveukupno Sanacija klizišta u ulici Horvatov brijeg |  | 332.000,00 € |
| Sveukupno izvor financiranja: opći prihodi i primici |  | 68.000,00 € |
| Sveukupno izvor financiranja: ostale pomoći |  | 264.000,00 € |

4. 	Rekonstrukcija Lukavečke ceste izgradnjom nogostupa – III. faza - postojeća građevina komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati u ukupnom iznosu od 90.722,50 €, financirat će se iz:

Općih prihoda i primitaka u iznosu od 26.800,00  €,

Pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 40.000,00  €

ostalih pomoći u iznosu od 23.922,50 €

Opseg poslova: nastavak i završetak izvođenja radova rekonstrukcije Lukavečke ceste u naselju Lukavec Sutlanski u svrhu izgradnje nogostupa – III. Faza, u dužini od 700 m, lokalna cesta pod upravom Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije LC 31011, izvođenje sljedećih radova: pripremmi zemljani radovi, zemljani radovi na odvodnji ceste te radovi na kolničkoj konstrukciji, trošak usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji Lukavečke ceste u svrhu izgradnje nogostupa.

| Red.br. | Naziv, opseg poslova, izvori financiranja | Procjena troškova rekonstrukcije u eurima (€) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Građevinski radovi – Lukavečke ceste izgradnjom nogostupa – III. faza Opseg poslova: nastavak izvođenja radova rekonstrukcije Lukavečke ceste u naselju Lukavec Sutlanski u svrhu izgradnje nogostupa – II. Faza, u dužini od 700 m, lokalna cesta pod upravom Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije LC 31011, izvođenje sljedećih radova: pripremmi zemljani radovi, zemljani radovi na odvodnji ceste te radovi na kolničkoj konstrukciji | 88.922,50 € |
| 1.1. | Izvor financiranja: opći prihodi i primici | 25.000,00 € |
| 1.2. | Izvor financiranja: pomoći iz državnog proračuna | 40.000,00 € |
| 1.3. | Izvor financiranja: ostale pomoći | 23.922,50 € |
| 2. | Stručni nadzor - Lukavečke ceste izgradnjom nogostupa – III. faza Opseg poslova: trošak usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji Lukavečke ceste u svrhu izgradnje nogostupa | 1.800,00 € |
| 2.1. | Izvor financiranja: opći prihodi i primici | 1.800,00 € |
| Sveukupno Rekonstrukcija Lukavečke ceste izgradnjom nogostupa – III. faza |  | 90.722,50 € |
| Sveukupno izvor financiranja: opći prihodi i primici |  | 26.800,00 € |
| Sveukupno izvor financiranja: pomoći iz državnog proračuna |  | 40.000,00 € |
| Sveukupno izvor financiranja: ostale pomoći |  | 23.922,50 € |

- REKAPITULACIJA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2026. GODINU:

| Kapitalni projekt | K100002 | Javna rasvjeta | 4.000,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitalni projekt | K100004 | Izgradnja javnih površina | 2.400,00 |  |
| Kapitalni projekt | K100013 | Prometna signalizacija | 1.961,00 |  |
| Kapitalni projekt | K100022 | Izgradnja nerazvrstane ceste do sportsko rekreacijskog centra | 32.000,00 |  |
| Kapitalni projekt | K100033 | Sanacija ner.ceste Ul. Sv. Vida ( od Kumrovečke c. do kbr. 11a) | 42.000,00 |  |
| Kapitalni projekt | K100035 | Izgradnja biciklističke staze SUTLA ROUD | 634.239,14 |  |
| Kapitalni projekt | K100037 | Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Dubravici k.č.br. 72/8 | 77.275,00 |  |
| Kapitalni projekt | K100038 | Rekonstrukcija Kumrovečke ceste izgradnjom nogostupa- V. faza | 82.000,00 |  |
| Kapitalni projekt | K100039 | Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta- Bobovec Rozganski | 99.000,00 |  |
| Kapitalni projekt | K100040 | Rekonstrukcija Lukavečke ceste izgradnjom nogostupa III. faza | 90.722,50 |  |
| Kapitalni projekt | K100041 | Izgradnja grobnih mjesta i pješačkih staza | 22.500,00 |  |
| Kapitalni projekt | K100042 | Razvoj zelene urbane obnove Općine | 371.500,00 |  |
| Tekući projekt | T100010 | Evidentiranje komunalne infrastrukture u katastar i zemljišne knjige | 2.390,00 |  |
| Tekući projekt | T100011 | Sanacija klizišta u ulici Horvatov brijeg | 332.000,00 |  |
| UKUPNO |  |  |  | 1.793.987,64 € |

- REKAPITULACIJA IZVORA FINANCIRANJA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2026. GODINU:

| - Opći prihodi i primici | 153.545,00 € |
| --- | --- |
| - Prihod od komunalne naknade i komunalnog doprinosa | 14.920,00 € |
| - Ostali prihodi za posebne namjene | 23.521,00 € |
| - Ostale pomoći | 539.662,91 € |
| - Fondovi EU | 414.089,59 € |
| - Vlastiti prihodi | 24.000,00 € |
| - Pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje EU projekata | 19.955,12 € |
| - Europski fond za regionalni razvoj | 541.062,80 € |
| - Namjenski primici od zaduživanja | 23.221,22 € |
| - Pomoći iz državnog proračuna | 40.000,00 € |
| UKUPNO | 1.793.987,64 € |

Članak 2.

Ovaj Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2026. godinu objaviti će se u Službenom glasniku Općine Dubravica, a primjenjuje se od 01. siječnja 2026. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DUBRAVICA

KLASA: 024-02/25-01/17

URBROJ: 238-40-02-25-7

Dubravica, 16. prosinac 2025.

Predsjednik Ivica Stiperski